**Onboarding Práctico**

|  |  |
| --- | --- |
| **Información del Recurso** | |
| **Perfil Back o Front** | Back |
| **Nombre:** | NANCY JAQUELINE PROAÑO HARO |
| **Email personal:** | jacky\_2382@hotmail.com |
| **Email banco:** | nproanoh@pichincha.com |
| **Computador (código)** |  |
| **Tribu o Célula** |  |
| **Información del Documento** | |
| **Tutor:** | YEPEZ CARRERA CHRISTIAN ALEXANDER |
| **Fecha Inicio OnBoarding** | 27 de junio de 2022 |
| **Fecha Fin Onboarding** | 01 de julio de 2022 |

# Informe de parte de Colaborador

Caso práctico de crédito automotriz con las siguientes HU:

* Revisión de estructura del arquetipo entregado
* Preparar ambiente para desarrollo de caso práctico
* Análisis de HU
* Carga inicial de clientes
* Carga inicial de marcas
* Carga inicial de ejecutivos
* Pruebas unitarias
* Asignación de clientes
* Administrar clientes
* Administrar patios de autos
* Administrar vehículos
* Generar solicitud de crédito

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **Actividades** |
| 27/06/2022 | Descargar Arquetipo indicado |
|  | Compilar |
|  | se presentan errores de actualización de paquetes nuget |
| 28/06/2022 | Validar ingreso en Trello, no se conecta de acuerdo a los permisos asignados |
|  | Resolver errores en la descarga de paquetes nuget |
|  | Se logra ingresar en la herramienta Trello para revisar las HU |
|  | Se compila el ambiente de desarrollo y se lo deja listo para iniciar el desarrollo del caso practico |
|  | Análisis de HU |
| 29/06/2022 | Creación de Entidades de acuerdo a las HU |
|  | Cliente |
|  | Ejecutivo |
|  | Marca |
|  | Patio |
|  | Vehiculo |
|  | AsignacionCliente |
|  | Solicitud de Crédito |
|  | Creación de tablas relacionadas en la base de datos |
|  | Mapeo de entidades con Entity Framework usando anotaciones |
|  | Creación de clases de Repository para generar la lógica de acuerdo a los criterios de aceptación de la Carga inicial de clientes |
|  | Creación de Controlador para la carga inicial de clientes |
|  | Investigar como cargar la información desde un archivo .csv al levantar la aplicación |
|  | Incrementar parametrización para que se cargue la información de clientes al momento de levantar la aplicación |
| 30/06/2022 | Pruebas de carga de información de clientes |
|  | Creación de clases genéricas para la carga de clientes, marcas y ejecutivos |
|  | Pruebas de carga de información de clientes, marcas y ejecutivos |
|  | Creación de clases de Repository para Entidades que necesitan administración |
|  | Creación de controladores para las entidades que necesitan administración |
|  | Administración de patios |
| 01/07/2022 | Crear colección Postman para los diferentes endpoints de administración CRUD de patios |
|  | Administración de vehículos |
|  | Administración de Marcas |
|  | Administración de Ejecutivos |
|  | Administración de clientes |
|  | Aplicar en cada clase de administración las condiciones requerida en los criterios de aceptación tanto para la creación, actualización y eliminación en cada caso |
|  | Asignación de clientes a patios |
|  | Generación de solicitudes de crédito |
| 02/07/2022 | Aplicar condiciones para la creación de solicitudes de acuerdo a criterios de aceptación |
|  | Generación de colección de llamadas desde Postman para los endpoint de Administración CRUD para Vehículos, Marcas, Ejecutivos, Clientes Asignación de Clientes a Patios y Generación de solicitudes de crédito |
| 03/07/2022 | Inicio de Pruebas Unitarias |
|  | Se presenta error al momento de tratar de incluir paquete para realizar las pruebas, pide autenticación en forma cíclica y no deja incluir paquetes requeridos, por lo que no se puede concluir con las mismas |
|  | Generación de informe de actividades realizadas durante el onboarding |
|  | Subir caso práctico a Git |

# Observaciones Generales

* Se debe detallar estado actual de colaborador versus el estado inicial luego del Onboarding.
* Se debe detallar los GAPS, o los puntos de mejora.

# Compromiso

* Definir fechas para monitorear los puntos de mejora.